RETO 7: DIAGNÓSTICO DE RIESGOS - PROYECTO TASKMASTER

Aquí dejo los 4 riesgos (exagerados) principales que he visto que me pueden pasar (y alguno que casi me pasa) mientras estaba programando la aplicación de TaskMaster.

Riesgo 1: Perder el código del proyecto

- Factor de riesgo: Que se me rompa el disco duro del portátil, que borre la carpeta en el IDE sin querer o que se corrompa algún archivo importante antes de entregarlo.

- Daños: Perder todo el código de las clases Java y las vistas en las que he echado tantas horas. Me tocaría empezar casi desde cero y suspendería por no llegar a tiempo.

- Medida de prevención: Acostumbrarme a subir las cosas a GitHub (hacer un commit y push) cada vez que termino una parte que funciona, en vez de dejarlo todo para el final. Así siempre tengo una copia de seguridad en internet.

Riesgo 2: Dolor de espalda y vista cansada

- Factor de riesgo: Pasarme 4 o 5 horas seguidas sentado delante de la pantalla programando o buscando fallos en la base de datos sin levantarme, sumado a sentarme mal en la silla.

- Daños: Acabar con dolor de cuello y lumbares, que me lloren los ojos por no parpadear mirando el código y acabar el día con dolor de cabeza.

- Medida de prevención: Obligarme a parar 5 o 10  minutillos cada hora para levantarme a beber agua y estirar. También intentar no pegar tanto la cara al monitor.

Riesgo 3: Que no me dé tiempo a entregarlo (Plazos)

- Factor de riesgo: Atascarse durante días con errores tontos de Java (como los NullPointerException que no daban con la conexión)

- Daños: Que se pase la fecha límite de entrega en el campus virtual, lo que provoca una bajada en la nota o que directamente pierda la evaluación de la tarea.

- Medida de prevención: Ponerme fechas límite falsas (un par de días antes de la entrega real). Si veo que llevo más de dos horas atascado en el mismo fallo, mandar mensaje a los profesores, investigar en foros e inclusive preguntar a la IA.

Riesgo 4: Que en mi PC funcione, pero en el del profe explote

- Factor de riesgo: Poner en el código rutas de archivos que solo existen en mi ordenador (tipo C:/Usuarios/Ivan/...) o usar una versión diferente de MySQL a la que usa el profesor para corregir.

- Daños: Que yo pruebe el menú y vaya perfecto, pero que cuando el profesor se descargue mi GitHub le den errores por todos lados y me suspenda la parte de código pensando que no funciona.

- Medida de prevención: Usar siempre rutas relativas. Además, escribir bien el archivo README.md del GitHub explicando qué versión de base de datos he usado y cómo tiene que cargar el script SQL para que le funcione a la primera.